MINUTA DE REUNIÓN

Estimación Evolutivo #116367 — Integración HubSpot / Mastersoft

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | 9 de abril de 2026 |
| Duración | 1 hora 45 minutos |
| Participantes | Alan Lipshitz, Claudio Leonel Coria, Dayana Melo |
| Tema principal | Estimación y diseño técnico de integración HubSpot ↔ Mastersoft (Experta/Calceta) |
| Estado | En estimación — próximos pasos definidos |

# 1. Objetivo del Desarrollo

Desarrollar una integración bidireccional entre HubSpot (CRM del cliente) y el sistema Mastersoft (Experta/Calceta), que permita:

- Sincronizar automáticamente clientes y contactos desde HubSpot hacia Mastersoft cuando un prospecto se convierte en cliente real y se quiere facturar.

- Sincronizar clientes y contactos desde Mastersoft hacia HubSpot (flujo inverso), manteniendo el ID de HubSpot almacenado en Mastersoft.

- Actualizar diariamente el campo de cuenta corriente de cada cliente en HubSpot, con el saldo de deuda generado en Mastersoft.

# 2. Puntos a Desarrollar con sus Estimaciones

Se identificaron los siguientes componentes técnicos, agrupados en 3 flujos principales:

## 2A — Flujo: HubSpot → Mastersoft (vía Webhook)

Cuando HubSpot detecta que un prospecto se convierte en cliente real y hay que facturarlo, dispara un webhook hacia Mastersoft.

Componentes:

- Endpoint receptor del webhook (validación de firma + payload, respuesta 200/error inmediata)

- Grabación del encabezado + payload completo en nueva tabla intermedia

- Batch process (cada 5 minutos aprox.) que lee la tabla y llama a los endpoints de HubSpot para obtener datos de la compañía y contactos

- Grabación en tablas de detalle: detalle_cliente y detalle_contacto

- Tabla de valores por defecto de clientes (para campos requeridos sin equivalente en HubSpot: zona, vendedor, lista de precios, condición de pago, categoría, etc.)

- Llamada a nueva API de alta de cliente en Experta (POST o PATCH según si ya existe)

- Llamada a nueva API de alta de contacto en Experta, vinculando el contacto a la compañía

- En caso de error: registrar en tabla de errores + llamar al endpoint de HubSpot para crear nota de error

- Si el alta fue exitosa: llamar al endpoint PATCH de HubSpot para grabar el ID de Mastersoft como propiedad de la compañía (atributo variable)

| Componente | Estimación |
| --- | --- |
| Webhook + validación firma + tabla intermedia | ~1 día |
| Batch process (obtención datos, tablas detalle, tabla valores por defecto) | ~3 días |
| Creación tablas nuevas (BD) | ~2 días |
| Llamada a API de alta en Experta (clientes + contactos) | parte del batch process |
| Manejo de errores + nota en HubSpot + PATCH ID Mastersoft | incluido en batch |
| TOTAL estimado Flujo 2A | ~6 días |

## 2B — Flujo: Mastersoft → HubSpot (Sincronización de Clientes)

Cuando se crea o modifica un cliente/contacto en Mastersoft, se sincroniza hacia HubSpot.

Componentes:

- Modificar el store/evento de grabación de clientes en Calceta para registrar en nueva tabla de sincronización_clientes

- Tabla de sincronización_clientes con flag 'sincronizado' y fecha de actualización

- Tabla de sincronización_contactos análoga

- Batch process (cada 5 minutos) que lee la tabla, determina si es POST o PATCH en HubSpot según si existe el Company ID

- Llamada a endpoint HubSpot (POST nueva compañía / PATCH actualización) y grabar atributo variable con HubSpot Company ID

- Proceso de contactos: buscar si existe por email, crear o actualizar, y asociar a la compañía

- Manejo de errores con registro en tabla compartida

| Componente | Estimación |
| --- | --- |
| Modificación store Calceta + nuevas tablas sincronización | ~4 días |
| Batch process clientes + contactos → HubSpot | ~3-4 días |
| Manejo de errores (compartido con flujo 2A) | incluido |
| TOTAL estimado Flujo 2B | ~6-8 días |

## 2C — Flujo: Cuenta Corriente Mastersoft → HubSpot (Proceso Diario)

Proceso nocturno (propuesto: 3:00 AM) que recorre todos los clientes activos en Mastersoft y actualiza el campo 'manejo_cuenta_corriente' en HubSpot con el saldo de deuda.

Componentes:

- Proceso batch diario: consulta interna de todos los clientes activos en Mastersoft

- Construcción del campo de texto con el formato acordado: título con fecha, sección 'Comprobantes Pendientes' (con detalle de facturas impagas), sección 'Saldos a Cuenta' (notas de crédito/anticipos en negativo) y 'Total de Cuenta Corriente'

- Para clientes sin deuda: enviar un texto tipo 'Cuenta actualizada al DD/MM/YYYY. Deuda: $0' (NO vaciar el campo)

- Actualización en HubSpot vía endpoint PATCH batch (grupos de ~50/100 compañías por llamada para reducir requests y respetar rate limits)

- Delay de 200ms entre batches como precaución

- Log de ejecución del proceso diario (fecha, nombre proceso, resultado, errores)

- Tabla de errores con: nombre de proceso, proceso_id, detalle del error, fecha

| Componente | Estimación |
| --- | --- |
| Proceso diario cuenta corriente + armado del texto/formato | ~2 días |
| Implementación batch update HubSpot + log de ejecuciones | ~1 día |
| TOTAL estimado Flujo 2C | ~3 días |

| Flujo | Descripción | Estimación |
| --- | --- | --- |
| 2A | HubSpot → Mastersoft vía Webhook | ~6 días |
| 2B | Mastersoft → HubSpot (sincronización clientes/contactos) | ~6-8 días |
| 2C | Cuenta corriente Mastersoft → HubSpot (proceso diario) | ~3 días |
| TOTAL |  | ~15-17 días hábiles |

# 3. Preguntas a Realizar al Proveedor (HubSpot/Calceta)

Se identificaron los siguientes puntos abiertos que requieren confirmación antes de comenzar el desarrollo:

- ¿Las credenciales de API de HubSpot provistas son de ambiente productivo o de testing/sandbox?

- Al realizar un PATCH de actualización de compañía en HubSpot, ¿se deben enviar TODOS los campos o solo los campos modificados?

- ¿El endpoint batch update de HubSpot acepta updates parciales (solo campos modificados) en el PATCH?

- Confirmación del límite exacto del campo 'manejo_cuenta_corriente': ¿son 65.535 caracteres? ¿Es suficiente para el detalle de cuenta corriente con múltiples comprobantes?

- ¿Cómo responde el endpoint de batch update cuando hay errores parciales? (¿devuelve errores por registro o falla todo el lote?)

- ¿Cuál es el documento con la explicación completa de cómo se construye/valida la firma del webhook (HMAC/secret)? Se menciona que hay un documento más detallado que el actual.

- ¿Calceta tiene un evento/hook de post-grabación de clientes que podamos utilizar para el Flujo 2B, o se debe implementar un trigger en la base de datos?

# 4. Próximos Pasos

| # | Acción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar y comparar documentación de HubSpot anterior vs. actual para recuperar sección de validación de firma del webhook | Alan Lipshitz | Inmediato |
| 2 | Enviar lista de preguntas al proveedor (ver sección 3) | Alan Lipshitz / Dayana Melo | Esta semana |
| 3 | Ordenar y completar la estimación formal en el evolutivo #116367 con los 3 flujos y sus puntos detallados | Alan Lipshitz + Claudio Coria | Mañana / Lunes |
| 4 | Cargar horas de la reunión de estimación (de hoy y de ayer) en el ticket del evolutivo | Claudio Coria | Hoy |
| 5 | Definir el mapeo completo de propiedades HubSpot ↔ campos Mastersoft para todos los campos requeridos del cliente | Equipo técnico | Antes de comenzar desarrollo |
| 6 | Confirmar con Marco si la decisión de crear endpoints nuevos (en lugar de reutilizar los existentes de Calceta) es aceptada | Alan Lipshitz | Esta semana |
| 7 | Analizar cómo disparar el Flujo 2B desde todos los puntos de entrada de Calceta (no solo la API web sino también Meli u otros gestores) | Claudio Coria | Al inicio del desarrollo 2B |

# 5. Decisiones Técnicas Tomadas en la Reunión

- Se crearán endpoints NUEVOS en Calceta para el Flujo 2A (no se reutilizará el endpoint existente de alta de cliente, por diferencias en contactos y lógica propia).

- El webhook es ASINCRÓNICO: se responde 200 inmediatamente y el procesamiento ocurre en background vía batch process.

- El Flujo 2B (Mastersoft → HubSpot) correrá cada 5 minutos; el Flujo 2C (cuenta corriente) correrá una vez al día, propuesto a las 3:00 AM para que esté listo antes de las 7:00 AM.

- El campo de cuenta corriente NO se vaciará cuando el cliente no tiene deuda: se enviará un texto indicando fecha de actualización y deuda $0.

- El formato del campo cuenta corriente será: Título con fecha → sección 'Comprobantes Pendientes' → sección 'Saldos a Cuenta' → Total. NO se enviará el listado crudo de la pantalla interna.

- Se almacenará el HubSpot Company ID como atributo variable en Mastersoft para evitar buscarlo en cada ejecución diaria.

- Se implementará log de ejecuciones del proceso de cuenta corriente (nombre proceso, fecha, resultado, errores referenciados).

- La tabla de errores incluirá: nombre de proceso, proceso_id, detalle del error y fecha, para poder correlacionar errores con ejecuciones específicas.

Fin de la minuta.